Anexă la HG nr._____/2023

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

„Construire Spital Regional de Urgență Cluj”

TITULAR:		         Ministerul Sănătății

BENEFICIAR:                     Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate, pe perioada   realizării investiţiei

Ministerul Sănătății, după finalizarea investiției

AMPLASAMENT:            Strada Avram Iancu, zona Florești, regiunea NUTS III, județul Cluj

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)                            	mii lei 			3.403.298

(în prețuri valabile la data de 22.12.2022/1 euro = 4,8981 lei)

din care C+M			                 	mii lei 			1.993.018

Valoare totală rest de executat (inclusiv TVA)    		      	mii lei			3.378.317

din care C+M				      	mii lei 			1.993.018

Eșalonarea investiției

- Anul I                                  INV/CM                    mii lei / mii lei 		676.000/ 498.000

- Anul II                                 INV/CM                    mii lei / mii lei 		676.000/ 498.000

- Anul III                               INV/CM                    mii lei / mii lei	         1.013.000/ 498.000

- Anul IV                               INV/CM                    mii lei / mii lei	         1.013.317/ 499.018

Capacităţi:

- suprafața construită - Ac        					mp			31.800

- suprafaţa desfăşurată - Ad    					mp			184.013

- paturi spitalizare                          					buc			849

- bloc operator (săli de operație)      					buc 			22

Durata rest de executat a investiției       		                        luni			48

Factori de risc

Obiectivul de investiții se va proteja cu respectarea reglementării tehnice ”Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri”, indicativ P 100-1/2013.

În conformitate cu prevederile:

- regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor, aprobat prin H.G.  nr. 766/1997, cu modificările și completările ulterioare, clădirea se încadrează în categoria de importanță B - construcție de importanță deosebită;

- reglementării tehnice ”Cod de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri”, indicativ P100-1/2013, clădirea se încadrează în clasa I de importanță;

- normativului de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P118/1999, gradul de rezistență la foc este II, iar riscul de incendiu este mic.

Finanţarea investiţiei

Finanțarea obiectivului de investiții este asigurată din fonduri externe nerambursabile, fonduri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății, precum și din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.